ПРОДВИЖЕНИЕ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

МАТ-Лабс · УЧИСЬПРО · АВАНГАРД

Техническая диагностика, план работ и честная оценка сроков

Сентябрь 2026 г.

Короткий ответ на вопрос «нужно ли рассчитывать»

Рассчитывать на SEO как на источник заявок в ближайшие 3–6 месяцев — нельзя. Это не пессимизм, а арифметика: поисковые системы присваивают позиции с задержкой, молодые домены проходят период «песочницы», а накопление поведенческих сигналов требует месяцев.

При этом закладывать фундамент нужно начинать сегодня. Работы, выполненные сейчас, дадут результат к лету 2027 года. Работы, отложенные на полгода, отодвинут результат на 2028 год. SEO — это отложенный актив: он ничего не даёт сразу и много даёт потом, но только если начать вовремя.

Практический вывод: деньги на ближайший год должны приходить из прямых продаж и партнёрских каналов, а SEO развивается параллельно как вложение в будущее, не отнимая критичных ресурсов.

Главная техническая проблема — она блокирует всё остальное

Диагностика показала: два сайта из трёх практически невидимы для поисковых систем. Это не вопрос текстов или ссылок — это вопрос того, что робот вообще не видит содержимого.

| Сайт | Текста видит робот | Заголовок H1 | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| mat-labs.ru | 297 символов | отсутствует | критично |
| avangard-ai.ru | 361 символ | отсутствует | критично |
| учисьпро.рф | 1 333 символа | есть | приемлемо |

Что это значит простыми словами.

Сайты построены так, что содержимое подгружается уже в браузере посетителя. Человек видит полноценную страницу. Поисковый робот при первом обращении получает почти пустой документ — триста символов служебного текста вместо нескольких тысяч слов о ваших услугах.

Яндекс такие страницы индексирует плохо и с большой задержкой. Google справляется лучше, но тратит на это отдельный бюджет обхода и ставит такие сайты в очередь. В результате страницы либо не попадают в индекс вовсе, либо попадают без содержания — и не могут ранжироваться ни по одному запросу.

Отдельная проблема: отсутствие заголовка H1. Это один из базовых сигналов, по которому поисковая система понимает, о чём страница. Без него даже проиндексированная страница теряет позиции.

Вывод: пока эта проблема не решена, любые вложения в тексты, статьи и ссылки бессмысленны. Робот их не увидит.

Что нужно сделать в первую очередь

Шаг 1. Включить предварительный рендеринг страниц.

Технически это означает, что страницы будут собираться заранее и отдаваться роботу в готовом виде — со всем текстом, заголовками и разметкой. Для посетителя ничего не изменится, скорость даже вырастет.

Это единственная работа, без которой всё остальное не имеет смысла. Срок — несколько дней, делается один раз.

Шаг 2. Добавить заголовки H1 на все страницы.

На каждой странице ровно один H1, содержащий основной запрос. Для главной mat-labs.ru — «Автоматизация бизнес-процессов и внедрение AI». Для страницы услуги — название услуги с уточнением. Работа на один день.

Шаг 3. Исправить карту сайта для учисьпро.рф.

Сейчас по адресу карты сайта отдаётся ошибка 404, при этом в файле для роботов она указана. Поисковая система не получает список страниц и обходит сайт медленнее. У двух других сайтов карта работает корректно.

Шаг 4. Уточнить описания страниц.

На mat-labs.ru в описании сайта указано «ведущая IT-компания» — это оценочное утверждение, которое не подтверждается и не помогает в поиске. Описание должно содержать конкретные запросы, по которым вас ищут, и укладываться в 160 символов.

На avangard-ai.ru описание сфокусировано на ИИ-эксперте, тогда как главный сценарий — расчёт сметы. Описание должно отражать основной сценарий: «Расчёт сметы на ремонт квартиры онлайн за 2 минуты».

Шаг 5. Подключить панели вебмастера.

Яндекс.Вебмастер и Google Search Console для всех трёх сайтов. Без них невозможно увидеть, какие страницы в индексе, по каким запросам показываются и где теряются позиции. Проверочные файлы на mat-labs.ru уже размещены — нужно убедиться, что подтверждение завершено и данные собираются.

Все пять шагов занимают около недели работы и стоят ноль рублей внешнего бюджета. Без них дальнейшее продвижение невозможно.

Направление 1. МАТ-Лабс — услуги автоматизации

Реалистичная оценка

Запросы вроде «автоматизация бизнес-процессов» или «внедрение ИИ» — высококонкурентные, их занимают интеграторы с историей в десять лет и бюджетами на продвижение. Выйти по ним в первую десятку в разумные сроки невозможно.

Зато работает другая стратегия: узкие запросы с низкой конкуренцией, по которым приходит мало людей, но приходят именно те, кому нужна услуга.

На какие запросы ориентироваться

— Географические: «автоматизация бизнеса Самара», «внедрение CRM Самара». Конкуренция в разы ниже федеральной, а клиент рядом.

— Задачные: «как автоматизировать обработку заявок», «интеграция сайта с CRM», «чат-бот для обработки заявок».

— Отраслевые: «автоматизация для строительной компании», «CRM для ремонтной бригады» — здесь у вас есть реальный опыт по АВАНГАРДу.

Что даёт результат быстрее поиска

Для B2B-услуг с чеком от 150 000 ₽ карточка организации в Яндекс.Бизнесе и на картах работает быстрее и надёжнее, чем позиции в поиске. Заполненная карточка с фотографиями, услугами и отзывами начинает приводить обращения в течение месяца, а не года.

Второй канал — профильные площадки и каталоги подрядчиков. Третий — публикации с разбором реальных кейсов: они и приводят читателей, и укрепляют позиции сайта.

Направление 2. АВАНГАРД — расчёт сметы

Здесь потенциал самый высокий

Это единственное из трёх направлений, где поиск может стать основным источником клиентов. Причина в характере запросов: человек ищет «рассчитать смету на ремонт квартиры» с конкретным намерением прямо сейчас, а не для изучения вопроса.

Дополнительное преимущество: сервис даёт ответ мгновенно и бесплатно. Поисковые системы учитывают поведение посетителей, и страница, где человек получает результат за две минуты вместо формы обратной связи, получает преимущество.

Структура запросов

— Основные: «расчёт сметы на ремонт квартиры», «калькулятор ремонта квартиры онлайн», «смета на ремонт онлайн бесплатно».

— Уточняющие: «сколько стоит ремонт двухкомнатной квартиры», «стоимость ремонта квартиры 60 кв м», «смета на ремонт новостройки».

— Региональные: те же запросы с добавлением города. Стоимость ремонта отличается по регионам, и региональные страницы дают реальный приток.

— Частные: «расчёт стоимости натяжных потолков», «калькулятор электромонтажа» — сюда уходят отдельные калькуляторы, которые убираются с главной.

Главное решение: отдельная страница под каждый калькулятор и каждый регион

Двадцать калькуляторов, убранных с главной страницы, не пропадают — каждый становится отдельной посадочной страницей под свой запрос. Калькулятор потолков отвечает на запрос про потолки, калькулятор бани — на запрос про баню.

То же с регионами: страница расчёта для Самары, для Казани, для Екатеринбурга. При наличии реальных региональных расценок это даёт десятки страниц, каждая из которых конкурирует в своём узком запросе, где конкуренция значительно ниже федеральной.

Важное условие: страницы должны отличаться содержательно, а не только названием города. Разные цены, разные особенности, разный текст. Массовое клонирование одинаковых страниц поисковые системы распознают и понижают.

Направление 3. УЧИСЬПРО — обучение

Техническое состояние лучше остальных

Сайт отдаёт роботу более тысячи символов текста и содержит заголовок H1 — этого достаточно для начальной индексации. Требуется только починить карту сайта.

Но рынок самый тяжёлый

В образовательной нише первые позиции по частотным запросам занимают компании с многолетней историей и бюджетами на продвижение, исчисляемыми десятками миллионов. Конкурировать по запросам вроде «подготовка к ЕГЭ» или «репетитор по математике» напрямую невозможно.

Рабочая стратегия здесь одна — контент под конкретные учебные вопросы. Не «репетитор по математике», а «как решать задание 13 профильного ЕГЭ», «производная сложной функции примеры», «формулы сокращённого умножения таблица».

Таких запросов тысячи, конкуренция по каждому низкая, а приходит по ним именно целевая аудитория — школьник, который прямо сейчас не понимает тему. Бесплатные курсы, которые уже есть на платформе, идеально подходят как точка входа.

Приоритет

Направление требует наибольшего объёма работы с текстами при наименьшей отдаче в первый год. Поэтому в ближайшие месяцы — только техническая база и небольшой объём материалов, без серьёзных вложений.

Сроки: чего ждать и когда

| Период | Что происходит | Заявки из поиска |
| --- | --- | --- |
| Месяцы 1–2 | Техническая база, рендеринг, панели вебмастера | 0 |
| Месяцы 3–4 | Страницы попадают в индекс, появляются первые показы | единицы |
| Месяцы 5–8 | Рост по низкоконкурентным запросам | первые обращения |
| Месяцы 9–12 | Закрепление позиций, накопление сигналов | стабильный поток |
| Год 2 | Выход в топ по региональным и узким запросам | основной канал для АВАНГАРДа |

Отдельно про «первые строки». Попадание на первое место по общему запросу вроде «ремонт квартиры» — цель недостижимая и не нужная. Достижимая и полезная цель — первые позиции по сотням узких запросов, каждый из которых приводит немного людей, но в сумме они дают больше целевого трафика, чем одна позиция по частотному запросу.

Распределение усилий

Ресурс ограничен, поэтому три направления не могут развиваться одинаково.

| Направление | Доля усилий | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| АВАНГАРД | 60% | Поиск может стать основным каналом |
| МАТ-Лабс | 25% | Карты и локальный поиск дают отдачу быстрее |
| УЧИСЬПРО | 15% | Только техбаза, вложения отложить |

Нужно ли платить за продвижение

Три варианта, честно о каждом.

Вариант 1. Своими силами.

Техническая часть решается внутри компании — это ваша профессиональная область. Тексты пишутся своими силами. Затраты денежные нулевые, затраты времени существенные. Подходит на первый год.

Вариант 2. Подрядчик по продвижению.

Рынок предлагает услуги от 50 до 150 тыс. ₽ в месяц. Критично понимать: добросовестный подрядчик не обещает позиций и сроков, потому что не управляет алгоритмами поисковых систем. Если обещают первое место за три месяца — это признак недобросовестности.

Нанимать имеет смысл не раньше, чем решена техническая проблема и подтверждено, что страницы индексируются. Иначе оплачивается работа, результат которой заблокирован на техническом уровне.

Вариант 3. Контекстная реклама параллельно.

Для АВАНГАРДа реклама по запросам про расчёт сметы даёт посетителей немедленно, пока поиск набирает позиции. Это единственный способ получить трафик в первые месяцы. Начинать стоит с небольшого тестового бюджета, чтобы измерить стоимость привлечения одного клиента, и масштабировать только при подтверждённой экономике.

Рекомендация: первые три месяца — только своими силами, техническая база. Далее — тест контекстной рекламы на АВАНГАРДе. Подрядчик по продвижению — не раньше второго полугодия и только при наличии свободных средств.

Что нужно измерять

Без этих данных любые решения принимаются вслепую, а оценить работу подрядчика невозможно в принципе.

— Количество страниц в индексе Яндекса и Google — главный показатель первых месяцев.

— Показы и переходы по запросам — данные из панелей вебмастера.

— Позиции по списку целевых запросов, замеряемые ежемесячно.

— Доля посетителей из поиска, совершивших целевое действие.

— Для АВАНГАРДа отдельно: сколько людей из поиска доходят до готовой сметы.

Первые семь шагов

1. Включить предварительный рендеринг на mat-labs.ru и avangard-ai.ru — без этого поисковые системы не видят содержимого сайтов.

2. Добавить заголовок H1 на все страницы всех трёх сайтов.

3. Починить карту сайта на учисьпро.рф — сейчас отдаётся ошибка.

4. Переписать описания страниц под реальные запросы, убрать оценочные формулировки.

5. Подключить и проверить Яндекс.Вебмастер и Google Search Console на всех трёх сайтах.

6. Создать карточку МАТ-Лабс в Яндекс.Бизнесе — даёт обращения быстрее поиска.

7. Составить список целевых запросов для АВАНГАРДа и начать делать отдельные страницы под калькуляторы и регионы.

Главное, что нужно понимать

Поисковое продвижение не даст денег в этом году. Оно даст их в следующем — и только при условии, что фундамент заложен сейчас. Поэтому SEO не должно конкурировать за ресурсы с прямыми продажами и партнёрскими каналами: они кормят компанию сегодня, поиск будет кормить через год.

При этом первые пять технических шагов стоят ноль рублей и занимают неделю. Не сделать их — значит через год оказаться ровно там же, где сейчас.

Документ подготовлен на основании технической диагностики сайтов mat-labs.ru, avangard-ai.ru и учисьпро.рф по состоянию на сентябрь 2026 г. Оценки сроков ориентировочные: поисковые системы не гарантируют позиций, и добросовестный прогноз в этой области носит вероятностный характер.